|  |  | MUNICÍPIO: INÚBIA PAULISTA - SP |  | ## DATA BASE 09/08/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBJETO: |  | ## PRAZO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE RUA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA/SP. |  | INÍCIO: data da assinatura do contrato. |
|  |  | FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do convênio |

| # ITEM | ## SERVIÇO | ### UNIDADE | 1ª ETAPA |  | ## TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PERIODO 90 DIAS |  |  |
|  |  |  | Prazo de liberação: em 5 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS |  |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | M2 | 804,72 |  | 804,72 |
|  |  | R$ | 28.539,48 |  | 28.539,48 |
| 2 | GUIAS E SARJETAS | ML | 153,60 |  | 153,60 |
|  |  | R$ | 9.965,60 |  | 9.965,60 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 804,72 |  | 804,72 |
|  |  | R$ | 100.081,82 |  | 100.081,82 |
| RECURSOS ESTADUAL |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO |  |  | R$ 138.586,90 |  | R$ 138.586,90 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

ASSINATURA___________________________________________

Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula		CREA/CAU: A25459-2

ART/RRT: